| Номер колодца | Даты работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Монтаж колодца | Монтаж фасонки |
| КВ1-1 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-2 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-3 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-4 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-5 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-6/ПГ | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-7 | 15.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-8 | 15.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-9/ПГ | 15.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-10 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-11 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-12 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-13 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-14/ПГ | 21.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-15-КП | 21.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-16/ПГ | 21.05.2020 | 29.06.2020 |
| КВ1-17/ПГ |  | 29.06.2020, 24.08.2020 |
| КВ1-18/ПГ |  | 29.06.2020, 21.08.2020 |
| КВ1-19 |  | 29.06.2020, 21.08.2020 |
| КВ1-20/ПГ |  | 26.06.2020, 20.08.2020 |
| КВ1-21 |  | 26.06.2020, 20.08.2020 |
| КВ1-22/ПГ |  | 26.06.2020, 20.08.2020 |
| КВ1-23 |  | 26.06.2020, 19.08.2020 |
| КВ1-24/ПГ |  | 26.06.2020, 19.08.2020 |
| КВ1-25 | 14.02.2020 | 06.07.2020, 19.08.2020 |
| КВ1-26 |  | 26.06.2020, 19.08.2020 |
| КВ1-26/ПГ |  | 26.06.2020, 19.08.2020 |
| КВ1-27/ПГ |  |  |
| КВ1-28 | 02.12.2019 | 25.06.2020, 18.08.2020 |
| КВ1-29/ПГ | 02.12.2019, 04.12.2019 | 10.07.2020, 18.08.2020 |
| КВ1-30 | 26.11.2019 | 25.06.2020, 10.07.2020, 17.08.2020 |
| КВ1-30а | 28.11.2019 | 25.06.2020, 10.07.2020, 17.08.2020 |
| КВ1-31/ПГ | 26.11.2019 | 25.06.2020, 10.07.2020, 17.08.2020 |
| КВ1-32 | 26.11.2019 | 25.06.2020, 10.07.2020, 14.08.2020 |
| КВ1-33/ПГ | 21.11.2019 | 25.06.2020, 12.08.2020, 14.08.2020 |
| КВ1-34 | 21.11.2019 | 25.06.2020, 13.08.2020 |
| КВ1-35/ПГ | 16.11.2019 | 25.06.2020, 13.08.2020 |
| КВ1-36/ПГ | 16.11.2019 | 12.08.2020 |
| КВ1-37 | 14.11.2019 | 25.06.2020, 12.08.2020 |
| КВ1-38 | 14.11.2019 | 25.06.2020, 12.08.2020 |
| КВ1-39/ПГ | 14.11.2019 | 25.06.2020, 12.08.2020 |
| КВ1-40/ПГ | 11.11.2019 | 24.06.2020, 12.08.2020 |
| КВ1-41/ПГ |  | 24.06.2020 |
| КВ1-42 |  | 24.06.2020, 24.07.2020 |
| КВ1-43/ПГ | 05.11.2019 | 24.06.2020 |
| КВ1-44 | 03.11.2019 | 24.06.2020 |
| КВ1-44а | 05.11.2019 | 24.06.2020 |
| КВ1-45/ПГ | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-45а | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-46/ПГ | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-47 |  | 23.06.2020 |
| КВ1-48 | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-49/ПГ |  |  |
| КВ1-50 | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-51 | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-51а | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-51б |  |  |
| КВ1-52/ПГ | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-53 | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-54 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-55/ПГ | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-56 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-57 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-58/ПГ | 10.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-59 | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-60 | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-61/ПГ | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-62 | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-63 | 05.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-64/ПГ | 05.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-65 | 27.02.2020 ?04.06.2020-05.06.2020? | 19.06.2020 |
| КВ1-66а | 25.02.2020 ?04.06.2020? | 19.06.2020 |
| КВ1-66б |  |  |
| КВ1-66/ПГ | 25.02.2020 ?04.06.2020? | 19.06.2020 |
| КВ1-67 | 26.02.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-68а | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-68б |  | 19.06.2020 |
| КВ1-68/ПГ |  | 19.06.2020 |
| КВ1-69/ПГ | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-70 | 21.05.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-71а |  | 03.07.2020 |
| КВ1-71/ПГ |  | 03.07.2020 |
| КВ1-72/ПГ | 28.02.2020 | 02.07.2020, 11.08.2020 |
| КВ1-73 | 07.12.2019 | 02.07.2020, 11.08.2020 |
| КВ1-74/ПГ | 07.12.2019 | 02.07.2020, 11.08.2020 |
| КВ1-75 | 07.12.2019 | 02.07.2020, 11.08.2020 |
| КВ1-76/ПГ | 07.12.2019 | 02.07.2020, 10.08.2020 |
| КВ1-77 | 07.12.2019 | 01.07.2020, 10.08.2020 |
| КВ1-78 | 28.02.2020 | 01.07.2020, 07.08.2020 |
| КВ1-79/ПГ | 04.03.2020 | 01.07.2020, 07.08.2020 |
| КВ1-80 | 04.03.2020 | 01.07.2020, 07.08.2020 |
| КВ1-81 | 05.03.2020 | 01.07.2020, 06.08.2020 |
| КВ1-82/ПГ | 05.03.2020 | 01.07.2020, 06.08.2020 |
| КВ1-83 | 05.03.2020 | 01.07.2020, 05.08.2020 |
| КВ1-84 | 06.03.2020 | 01.07.2020, 05.08.2020 |
| КВ1-85/ПГ | 10.03.2020 | 30.06.2020, 04.08.2020 |
| КВ1-86 | 10.03.2020 | 30.06.2020, 04.08.2020 |
| КВ1-87 | 11.03.2020 | 30.06.2020, 04.08.2020 |
| КВ1-87а/ПГ | 13.03.2020 | 30.06.2020, 03.08.2020 |
| КВ1-87б | 13.03.2020 | 30.06.2020, 03.08.2020 |
| КВ1-88 | 16.03.2020 | 30.06.2020, 31.07.2020 |
| КВ1-89 | 17.03.2020 | 30.06.2020, 31.07.2020 |
| КВ1-90/ПГ | 19.03.2020 | 30.06.2020, 31.07.2020 |
| КВ1-91 | 19.03.2020 | 30.06.2020, 30.07.2020 |
| КВ1-92 | 20.03.2020 | 30.06.2020, 29.07.2020 |
| КВ1-93 | 23.03.2020 | 30.06.2020, 24.07.2020 |
| КВ1-93/ПГ | 23.03.2020 | 30.06.2020, 29.07.2020 |
| КВ1-94/ПГ | 24.03.2020 | 30.06.2020, 24.07.2020 |
| КВ1-95/ПГ |  |  |
| КВ1-96/ПГ |  |  |
| КВ1-97/ПГ |  |  |
| КВ1-98а |  | 07.07.2020 |
| КВ1-98/ПГ |  | 07.07.2020 |
| КВ1-99 | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-100/ПГ | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-101 | 15.04.2020 | 17.07.2020? |
| КВ1-102/ПГ | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-103 | 23.04.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-103а | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-104/ПГ | 23.04.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-105 | 27.04.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-106 | 27.04.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-107/ПГ | 27.04.2020 | 07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020 |
| КВ1-108 | 28.04.2020 | 07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020 |
| КВ1-109 | 28.04.2020 | 07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020 |
| КВ1-110 | 28.04.2020 | 07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020 |
| КВ1-111/ПГ | 29.04.2020 | 07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020 |
| КВ1-112/ПГ | 04.12.2019 |  |
| КВ1-113/ПГ | 04.12.2019 |  |
| КВ1-115/ПГ |  | 03.07.2020 |
| КВ1-116/ПГ | 14.02.2020 | 06.07.2020 |
| КВ1-117/ПГ | 15.02.2020 ?12.05.2020? |  |
| КВ1-118/ПГ | 07.05.2020 |  |
| КВ1-119 | 05.02.2020 | 23.07.2020 |
| КВ1-120/ПГ |  | 23.07.2020 |
| КВ1-121/ПГ |  | 23.07.2020 |
| КВ1-122 |  | 20.07.2020 |
| КВ1-122а |  | 21.07.2020 |
| КВ1-123а |  | 17.07.2020 |
| КВ1-123/ПГ |  | 17.07.2020 |
| КВ1-124/ПГ | 16.04.2020 | 17.07.2020 |
| КВ1-125 |  | 17.07.2020 |
| КВ1-126 | 17.04.2020 | 15.07.2020 |
| КВ1-127 | 07.02.2020 ?17.04.2020? | 15.07.2020 |
| КВ1-128/ПГ | 07.02.2020 ?17.04.2020? | 15.07.2020 |
| КВ1-129/ПГ | 08.02.2020 ?20.04.2020? | 15.07.2020 |
| КВ1-130/ПГ | 08.02.2020 ?20.04.2020? | 14.07.2020 |
| КВ1-131/ПГ | 18.06.2020 | 14.07.2020 |
| КВ1-132/ПГ | 18.06.2020 | 13.07.2020 |
| КВ1-133/ПГ | 17.06.2020 | 13.07.2020 |
| КВ1-134 |  | 07.07.2020 |
| КВ1-135/ПГ |  |  |
| КВ1-136 | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-136а | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-136б | 18.02.2020 |  |
| КВ1-137/ПГ | 18.02.2020 |  |
| КВ1-138/ПГ | 05.02.2020 ?27.03.2020-14.04.2020? | 21.07.2020 |
| КВ1-139 | 11.02.2020 ?05.05.2020? | 07.07.2020 |
| КВ1-139а | 11.02.2020 ?05.05.2020? |  |
| КВ1-140/ПГ | 11.02.2020 ?05.05.2020? |  |
| Дополнительный колодец № 1 |  | 19.06.2020 |
| Дополнительный колодец № 2 | 18.06.2020 | 14.07.2020 |
| Дополнительный колодец № 3 | 18.06.2020, | 14.07.2020 |
| Дренажный колодец № 1 |  |  |
| Дренажный колодец № 2 |  |  |
| Дренажный колодец № 3 |  | 19.06.2020 |
| Дренажный колодец № 4 |  | 19.06.2020 |
| Дренажный колодец № 5 |  | 23.06.2020 |
| Дренажный колодец № 6 |  | 23.06.2020 |
| Дренажный колодец № 7 |  | 24.06.2020 |
| Дренажный колодец № 8 |  | 24.06.2020, 12.08.2020 |
| Дренажный колодец № 9 |  | 29.06.2020, 24.08.2020 |
| Дренажный колодец № 10 |  | 29.06.2020, 21.08.2020 |
| Колонка № 1 | 15.05.2020 | 16.06.2020 |
| Колонка № 2 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| Колонка № 3 | 21.05.2020 | 19.06.2020 |
| Колонка № 4 | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| Колонка № 5 | 26.02.2020 | 19.06.2020 |
| Колонка № 6 | 27.02.2020 ?04.06.2020-05.06.2020? | 19.06.2020 |
| Колонка № 7 | 05.06.2020 | 22.06.2020 |
| Колонка № 8 | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| Колонка № 8а | 10.06.2020 | 22.06.2020 |
| Колонка № 9 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 10 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 11 | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 12 | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 13 | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 14 |  | 29.06.2020, 21.08.2020 |
| Колонка № 14а |  | 29.06.2020, 24.08.2020 |
| Колонка № 15 |  | 29.06.2020, 21.08.2020 |
| Колонка № 15а |  | 29.06.2020, 21.08.2020 |
| Колонка № 16 |  | 26.06.2020, 20.08.2020 |
| Колонка № 17 |  | 26.06.2020, 19.08.2020 |
| Колонка № 18 |  | 26.06.2020, 19.08.2020 |
| Колонка № 18а |  | 26.06.2020, 19.08.2020 |
| Колонка № 19 | 02.12.2019 | 25.06.2020, 18.08.2020 |
| Колонка № 20 | 28.11.2019 | 25.06.2020, 10.07.2020, 17.08.2020 |
| Колонка № 21 | 26.11.2019 | 25.06.2020, 10.07.2020, 14.08.2020 |
| Колонка № 22 |  | 25.06.2020, 13.08.2020 |
| Колонка № 22а | 16.11.2019 | 25.06.2020, 13.08.2020 |
| Колонка № 23 | 14.11.2019 | 25.06.2020, 12.08.2020 |
| Колонка № 24 | 11.11.2019, 14.11.2019 | 24.06.2020, 12.08.2020 |
| Колонка № 25 | 06.11.2019 | 24.06.2020, 12.08.2020 |
| Колонка № 26 | 06.11.2019 | 24.06.2020, 24.07.2020 |
| Колонка № 27 | 20.03.2020 | 30.06.2020, 29.07.2020 |
| Колонка № 27а | 23.03.2020 | 30.06.2020, 24.07.2020 |
| Колонка № 28 | 16.03.2020 | 30.06.2020, 31.07.2020 |
| Колонка № 29 | 11.03.2020 | 30.06.2020, 04.08.2020 |
| Колонка № 30 | 06.03.2020 | 01.07.2020, 05.08.2020 |
| Колонка № 31 | 04.03.2020 | 01.07.2020, 07.08.2020 |
| Колонка № 32 |  | 01.07.2020, 10.08.2020 |
| Колонка № 33 |  | 02.07.2020, 11.08.2020 |
| Колонка № 34 | 28.02.2020 | 02.07.2020, 11.08.2020 |
| Колонка № 35 |  | 03.07.2020 |
| Колонка № 36 |  |  |
| Колонка № 37 |  |  |
| Колонка № 38 |  | 07.07.2020 |
| Колонка № 39 | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 40 | 24.02.2020 ?23.04.2020? | 07.07.2020 |
| Колонка № 41 | 23.04.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 42 | 28.04.2020 | 07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020 |
| Колонка № 43 | 28.04.2020 | 07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020 |
| Колонка № 44 | 04.12.2019 |  |
| Колонка № 45 | 04.12.2019 |  |
| Колонка № 46 | 07.05.2020 |  |
| Колонка № 47 | 15.02.2020 ?12.05.2020? |  |
| Колонка № 48 | 14.02.2020 | 06.07.2020 |
| Колонка № 49 |  | 03.07.2020 |
| Колонка № 50 | 17.06.2020 | 13.07.2020 |
| Колонка № 51 | 18.06.2020 | 14.07.2020 |
| Колонка № 52 | 08.02.2020 ?20.04.2020? | 15.07.2020 |
| Колонка № 53 | 07.02.2020 ?20.04.2020? | 15.07.2020 |
| Колонка № 54 | 16.04.2020 | 17.07.2020 |
| Колонка № 55 |  | 17.07.2020 |
| Колонка № 56 |  | 20.07.2020 |
| Колонка № 57 | 11.02.2020 ?05.05.2020? |  |
| Колонка № 58 | 05.02.2020 ?30.03.2020? | 22.07.2020 |
| Колонка № 59 | 05.02.2020 ?27.03.2020-14.04.2020? | 21.07.2020 |
| Колонка № 60 | 18.02.2020 |  |
| Колонка № 61 | 18.02.2020 |  |
| Колонка № 62 |  |  |
| Колонка № 63 |  |  |
| Колонка № 64 |  |  |
| Колонка № 65 | 03.11.2019, 05.11.2019 | 24.06.2020 |
| Колонка № 66 | 15.02.2020 |  |