| Название колодца | Дата монтажа | Дата фасонки |
| --- | --- | --- |
| Ноябрь 2019г. |  |  |
| КВ1-1 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-2 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-3 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-4 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-5 | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-6/ПГ | 01.11.2019, 03.11.2019 | 16.06.2020 |
| КВ1-44 | 03.11.2019 | 24.06.2020 |
| Колонка № 65 | 03.11.2019, 05.11.2019 | 24.06.2020 |
| КВ1-43/ПГ | 05.11.2019 | 24.06.2020 |
| КВ1-44а | 05.11.2019 | 24.06.2020 |
| КВ1-41/ПГ | 06.11.2019 | 24.06.2020 |
| КВ1-42 | 06.11.2019 | 24.07.2020 |
| Колонка № 25 | 06.11.2019 | 12.08.2020 |
| Колонка № 26 | 06.11.2019 | 24.07.2020 |
| КВ1-40/ПГ | 11.11.2019 | 12.08.2020 |
| Колонка № 24 | 11.11.2019, 14.11.2019 | 12.08.2020 |
| Колонка № 23 | 14.11.2019 | 12.08.2020 |
| КВ1-37 | 14.11.2019 | 12.08.2020 |
| КВ1-38 | 14.11.2019 | 12.08.2020 |
| КВ1-39/ПГ | 14.11.2019 | 12.08.2020 |
| КВ1-35/ПГ | 16.11.2019 | 13.08.2020 |
| КВ1-36/ПГ | 16.11.2019 | 12.08.2020 |
| КВ1-35/Колонка № 22а | 16.11.2019 | 13.08.2020 |
| КВ1-33/ПГ | 21.11.2019 | 14.08.2020 |
| КВ1-34 | 21.11.2019 | 13.08.2020 |
| Колонка № 22 | 21.11.2019 | 13.08.2020 |
| КВ1-31/ПГ | 26.11.2019 | 17.08.2020 |
| КВ1-32 | 26.11.2019 | 14.08.2020 |
| КВ1-30 | 26.11.2019 | 17.08.2020 |
| Колонка № 21 | 26.11.2019 | 14.08.2020 |
| Колонка № 20 | 28.11.2019 | 17.08.2020 |
| КВ1-30а | 28.11.2019 | 17.08.2020 |
| Декабрь 2019г. |  |  |
| Колонка № 19 | 02.12.2019 | 18.08.2020 |
| КВ1-28 | 02.12.2019 | 18.08.2020 |
| КВ1-29/ПГ | 02.12.2019, 04.12.2019 | 18.08.2020 |
| Колонка № 44 | 04.12.2019 | 07.07.2020 |
| Колонка № 45 | 04.12.2019 | 07.07.2020 |
| КВ1-112/ПГ | 04.12.2019 | 08.07.2020 |
| КВ1-113/ПГ | 04.12.2019 | 08.07.2020 |
| КВ1-29 | 04.12.2019 | 09.07.2020 |
| КВ1-73 | 07.12.2019 | 11.08.2020 |
| КВ1-74/ПГ | 07.12.2019 | 11.08.2020 |
| КВ1-75 | 07.12.2019 | 11.08.2020 |
| КВ1-76/ПГ | 07.12.2019 | 10.08.2020 |
| КВ1-77 | 07.12.2019 | 10.08.2020 |
| Колонка № 32 | 07.12.2019 | 10.08.2020 |
| Колонка № 33 | 07.12.2019 | 11.08.2020 |
| Январь 2020г. |  |  |
| КВ1-134 | 27.01.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-135/ПГ | 27.01.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 62 | 27.01.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 63 | 28.01.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 64 | 28.01.2020 | 07.07.2020 |
| Февраль 2020г. |  |  |
| КВ1-138/ПГ | 05.02.2020 | 21.07.2020 |
| Колонка № 58 | 05.02.2020 | 22.07.2020 |
| Колонка № 59 | 05.02.2020 | 21.07.2020 |
| КВ1-122а | 05.02.2020 | 21.07.2020 |
| КВ1-119 | 05.02.2020 | 23.07.2020 |
| КВ1-120/ПГ | 05.02.2020 | 23.07.2020 |
| КВ1-121/ПГ | 05.02.2020 | 23.07.2020 |
| КВ1-127 | 07.02.2020 | 15.07.2020 |
| КВ1-128/ПГ | 07.02.2020 | 15.07.2020 |
| Колонка № 53 | 07.02.2020 | 15.07.2020 |
| КВ1-129/ПГ | 08.02.2020 | 15.07.2020 |
| КВ1-130/ПГ | 08.02.2020 | 14.07.2020 |
| Колонка № 52 | 08.02.2020 | 15.07.2020 |
| Колонка № 57 | 11.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-139 | 11.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-139а | 11.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-140/ПГ | 11.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-25 | 14.02.2020 | 19.08.2020 |
| КВ1-26/Колонка № 18а | 14.02.2020 | 19.08.2020 |
| КВ1-26/ПГ | 14.02.2020 | 19.08.2020 |
| Колонка № 48 | 14.02.2020 | 06.07.2020 |
| Колонка № 18 | 14.02.2020 | 19.08.2020 |
| КВ1-116/ПГ | 14.02.2020 | 06.07.2020 |
| Колонка № 66 | 15.02.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 47 | 15.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-117/ПГ | 15.02.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 60 | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 61 | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 39 | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-136 | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-136а | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-136б | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-137/ПГ | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-100/ПГ | 18.02.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 38 | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 40 | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-103а | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-102/ПГ | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-98а | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-98/ПГ | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-99 | 24.02.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-66/ПГ | 25.02.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-66а | 25.02.2020 | 19.06.2020 |
| Колонка № 36 | 26.02.2020 | 19.06.2020 |
| Колонка № 5 | 26.02.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-95/ПГ | 26.02.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-66б | 26.02.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-67 | 26.02.2020 | 19.06.2020 |
| Колонка № 35 | 27.02.2020 | 03.07.2020 |
| Колонка № 6 | 27.02.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-65 | 27.02.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-71а | 27.02.2020 | 03.07.2020 |
| КВ1-71/ПГ | 27.02.2020 | 03.07.2020 |
| КВ1-72/ПГ | 28.02.2020 | 11.08.2020 |
| КВ1-78 | 28.02.2020 | 07.08.2020 |
| Колонка № 34 | 28.02.2020 | 11.08.2020 |
| Март 2020г. |  |  |
| КВ1-79/ПГ | 04.03.2020 | 07.08.2020 |
| КВ1-80 | 04.03.2020 | 07.08.2020 |
| Колонка № 31 | 04.03.2020 | 07.08.2020 |
| КВ1-81 | 05.03.2020 | 06.08.2020 |
| КВ1-82/ПГ | 05.03.2020 | 06.08.2020 |
| КВ1-83 | 05.03.2020 | 05.08.2020 |
| КВ1-84 | 06.03.2020 | 05.08.2020 |
| Колонка № 30 | 06.03.2020 | 05.08.2020 |
| КВ1-85/ПГ | 10.03.2020 | 04.08.2020 |
| КВ1-86 | 10.03.2020 | 04.08.2020 |
| КВ1-87 | 11.03.2020 | 04.08.2020 |
| Колонка № 29 | 11.03.2020 | 04.08.2020 |
| КВ1-87а/ПГ | 13.03.2020 | 03.08.2020 |
| КВ1-87б | 13.03.2020 | 03.08.2020 |
| КВ1-88 | 16.03.2020 | 31.07.2020 |
| Колонка № 28 | 16.03.2020 | 31.07.2020 |
| КВ1-89 | 17.03.2020 | 31.07.2020 |
| КВ1-90/ПГ | 19.03.2020 | 31.07.2020 |
| КВ1-91 | 19.03.2020 | 30.07.2020 |
| КВ1-92 | 20.03.2020 | 29.07.2020 |
| Колонка № 27 | 20.03.2020 | 29.07.2020 |
| КВ1-93 | 23.03.2020 | 24.07.2020 |
| КВ1-93/ПГ | 23.03.2020 | 29.07.2020 |
| Колонка № 27а | 23.03.2020 | 24.07.2020 |
| КВ1-94/ПГ | 24.03.2020 | 24.07.2020 |
| Апрель 2020г. |  |  |
| КВ1-122 | 14.04.2020 | 20.07.2020 |
| КВ1-123а | 14.04.2020 | 17.07.2020 |
| КВ1-123/ПГ | 14.04.2020 | 17.07.2020 |
| Колонка № 55 | 14.04.2020 | 17.07.2020 |
| Колонка № 56 | 14.04.2020 | 20.07.2020 |
| КВ1-101 | 15.04.2020 | 17.07.2020 |
| КВ1-124/ПГ | 16.04.2020 | 17.07.2020 |
| КВ1-125 | 16.04.2020 | 17.07.2020 |
| Колонка № 54 | 16.04.2020 | 17.07.2020 |
| КВ1-126 | 17.04.2020 | 15.07.2020 |
| КВ1-103 | 23.04.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-104/ПГ | 23.04.2020 | 07.07.2020 |
| Колонка № 41 | 23.04.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-105 | 27.04.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-106 | 27.04.2020 | 07.07.2020 |
| КВ1-107/ПГ | 27.04.2020 | 09.07.2020 |
| КВ1-108 | 28.04.2020 | 09.07.2020 |
| КВ1-109 | 28.04.2020 | 09.07.2020 |
| КВ1-110 | 28.04.2020 | 09.07.2020 |
| Колонка № 42 | 28.04.2020 | 09.07.2020 |
| Колонка № 43 | 28.04.2020 | 09.07.2020 |
| КВ1-111/ПГ | 29.04.2020 | 09.07.2020 |
| Май 2020г. |  |  |
| Колонка № 46 | 07.05.2020 | 17.08.2020 |
| КВ1-118/ПГ | 07.05.2020 | 17.08.2020 |
| КВ1-7 | 15.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-8 | 15.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-9/ПГ | 15.05.2020 | 16.06.2020 |
| Колонка № 1 | 15.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-10 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-11 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-12 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-13 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| Колонка № 2 | 18.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-14/ПГ | 21.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-15-КП | 21.05.2020 | 16.06.2020 |
| КВ1-16/ПГ | 21.05.2020 | 29.06.2020 |
| КВ1-70 | 21.05.2020 | 19.06.2020 |
| Колонка № 3 | 21.05.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-68а | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-68б | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-68/ПГ | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-69/ПГ | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| Дополнительный колодец № 1 | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| Колонка № 4 | 22.05.2020 | 19.06.2020 |
| КВ1-17/ПГ | 23.05.2020 | 24.08.2020 |
| КВ1-18/ПГ | 23.05.2020 | 21.08.2020 |
| КВ1-19 | 23.05.2020 | 21.08.2020 |
| КВ1-20/ПГ | 23.05.2020 | 20.08.2020 |
| Колонка № 14 | 23.05.2020 | 21.08.2020 |
| Колонка № 14а | 23.05.2020 | 24.08.2020 |
| Колонка № 15 | 23.05.2020 | 21.08.2020 |
| Колонка № 15а | 23.05.2020 | 21.08.2020 |
| КВ1-21 | 24.05.2020 | 20.08.2020 |
| КВ1-22/ПГ | 24.05.2020 | 20.08.2020 |
| КВ1-23 | 24.05.2020 | 19.08.2020 |
| КВ1-24/ПГ | 24.05.2020 | 19.08.2020 |
| КВ1-96/ПГ | 24.05.2020 | 19.08.2020 |
| КВ1-97/ПГ | 24.05.2020 | 19.08.2020 |
| КВ1-115/ПГ | 24.05.2020 | 03.07.2020 |
| Колонка № 16 | 24.05.2020 | 20.08.2020 |
| Колонка № 17 | 24.05.2020 | 19.08.2020 |
| Колонка № 37 | 24.05.2020 | 19.08.2020 |
| Колонка № 49 | 24.05.2020 | 03.07.2020 |
| Июнь 2020г. |  |  |
| КВ1-63 | 05.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-64/ПГ | 05.06.2020 | 22.06.2020 |
| Колонка № 7 | 05.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-59 | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-60 | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-61/ПГ | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-62 | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| Колонка № 8 | 08.06.2020 | 22.06.2020 |
| КВ1-54 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-55/ПГ | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-56 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-57 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-58/ПГ | 10.06.2020 | 22.06.2020 |
| Колонка № 8а | 10.06.2020 | 22.06.2020 |
| Колонка № 9 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 10 | 10.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-51 | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-51а | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-51б | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-52/ПГ | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-53 | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 11 | 12.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 12 | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 13 | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| Колонка № 14а | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-45/ПГ | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-45а | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-46/ПГ | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-47 | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-48 | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-50 | 15.06.2020 | 23.06.2020 |
| КВ1-133/ПГ | 17.06.2020 | 13.07.2020 |
| Колонка № 50 | 17.06.2020 | 13.07.2020 |
| Колонка № 51 | 18.06.2020 | 14.07.2020 |
| КВ1-131/ПГ | 18.06.2020 | 14.07.2020 |
| КВ1-132/ПГ | 18.06.2020 | 13.07.2020 |
| Дополнительный колодец № 2 | 18.06.2020 | 14.07.2020 |
| Дополнительный колодец № 3 | 18.06.2020 | 14.07.2020 |
| Дренажный колодец № 1 | 22.06.2020 |  |
| Дренажный колодец № 2 | 22.06.2020 |  |
| Дренажный колодец № 3 | 22.06.2020 |  |
| Дренажный колодец № 4 | 22.06.2020 |  |
| Дренажный колодец № 5 | 23.06.2020 |  |
| Дренажный колодец № 6 | 23.06.2020 |  |
| Дренажный колодец № 7 | 23.06.2020 |  |
| Дренажный колодец № 8 | 23.06.2020 |  |
| Дренажный колодец № 9 | 23.06.2020 |  |
| Дренажный колодец № 10 | 23.06.2020 |  |