| Номер колодца | Даты работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Монтаж колодца | Монтаж фасонки |
| КВ1-79/ПГ | 04.03.2020 | 07.08.2020 |
| КВ1-80 | 04.03.2020 | 07.08.2020 |
| Колонка № 31 | 04.03.2020 | 07.08.2020 |
| КВ1-81 | 05.03.2020 | 06.08.2020 |
| КВ1-82/ПГ | 05.03.2020 | 06.08.2020 |
| КВ1-83 | 05.03.2020 | 05.08.2020 |
| КВ1-84 | 06.03.2020 | 05.08.2020 |
| Колонка № 30 | 06.03.2020 | 05.08.2020 |
| КВ1-85/ПГ | 10.03.2020 | 04.08.2020 |
| КВ1-86 | 10.03.2020 | 04.08.2020 |
| КВ1-87 | 11.03.2020 | 04.08.2020 |
| Колонка № 29 | 11.03.2020 | 04.08.2020 |
| КВ1-87а/ПГ | 13.03.2020 | 03.08.2020 |
| КВ1-87б | 13.03.2020 | 03.08.2020 |
| КВ1-88 | 16.03.2020 | 31.07.2020 |
| Колонка № 28 | 16.03.2020 | 31.07.2020 |
| КВ1-89 | 17.03.2020 | 31.07.2020 |
| КВ1-90/ПГ | 19.03.2020 | 31.07.2020 |
| КВ1-91 | 19.03.2020 | 30.07.2020 |
| КВ1-92 | 20.03.2020 | 29.07.2020 |
| Колонка № 27 | 20.03.2020 | 29.07.2020 |
| КВ1-93 | 23.03.2020 | 24.07.2020 |
| КВ1-93/ПГ | 23.03.2020 | 29.07.2020 |
| Колонка № 27а | 23.03.2020 | 24.07.2020 |
| КВ1-94/ПГ | 24.03.2020 | 24.07.2020 |